**Vasúti állami építési beruházások lebonyolítása során készítendő**

**megvalósíthatósági tanulmányok műszaki tartalma**

**az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvényhez illeszkedve**

1. **29. § (1) a) az állami építési beruházás szükségességének a társadalmi hasznosság és tartós közösségi igények kielégítése szempontjából történő bemutatása**

* Vasúti vonalszakasz általános jellegű gazdasági-társadalmi jelentősége, térségének főbb geográfiai vonásai, esetlegesen nagyobb foglalkoztatók, ipari létesítmények feltérképezése a teljesség igénye nélkül
* A megvalósulás gazdasági és társadalmi előnyeinek alapszintű ismertetése, gazdaságfejlesztési lehetőségek felvázolása
* Vasúti vonalszakasz személy- és teher forgalmi adatainak ismertetése

1. **29. § (1) b) a vonatkozó nemzeti és európai uniós stratégiai dokumentumokhoz történő illeszkedés**

* Stratégiához történő illeszkedés vizsgálata.

1. **29. § (1) c) a beruházás teljes életciklus-elemzése, beleértve életciklusköltség-elemzése, társadalmi és környezeti hatásainak, hasznainak és ráfordításainak összesítése és fenntarthatósági szempontú komplex értékelése**

Nem releváns.

1. **29. § (1) d) a településrendezési igények**

Nem releváns.

1. **29. § (1) e) a felmerülő beszerzési alternatívák elemzése és külső feltételekre vonatkozó szcenárióelemzések**

Nem releváns.

1. **29. § (1) f) a kapcsolódó egyéb építési beruházások építtetője, – amennyiben van – projektfelelőse és kivitelezője**

* Folyamatban lévő, jelen beruházáshoz kapcsolódó nagyobb projektek megnevezése

1. **29. § (1) g) az állami építési beruházáshoz kapcsolódó járulékos műszakiinfrastruktúra-fejlesztési – azon belül különösen a közműfejlesztési – szükségletek azonosítása**

Jelen tervfázisban nem meghatározható.

1. **29. § (1) h) a tervezés és a megvalósítás előzetes becsült költsége és időigénye, a kivitelezés megkezdésének tervezett ideje**

* A projekt előzetesen becsült tervezett költségének meghatározása
* A projekt kivitelezésének előzetesen becsült tervezett átfutási ideje [év]

1. **29. § (1) i) a kockázatelemzése, kockázatkezelése**

* A meg nem valósítás esetén várható hatások ,továbbá gazdasági és társadalmi szempontból történő bemutatása

1. **29. § (1) j) a megvalósítandó építmény hatásvizsgálata**

* A megvalósulás várható eredményeinek bemutatása

1. **29. § (1) k) a régészeti lelőhelyek, a műemlékek, a világörökségi területek, az erdőterületek és mezőgazdasági területek érintettségének vizsgálata**
   * Vasúti vonalszakasz fekvésének, nyomvonalának, ismertetése
2. **29. § (1) l) a telekalakítási eljárások szükségessége, a terület-előkészítési tevékenységek vizsgálata**

Jelen tervfázisban nem meghatározható.

1. **29. § (1) m) a természetvédelmi érintettség vizsgálata**
   * Vasúti vonalszakasz fekvésének, nyomvonalának, ismertetése
2. **29. § (1) n) talajmechanikai, hidrogeológiai és geodéziai vizsgálata**

* Vasúti vonalszakasz fekvésének, nyomvonalának ismertetése.