Közvilágítás, térvilágítás kiépítése

1. A Vállalkozó feladata a közvilágítás aktív és passzív elemei vonatkozásában a tulajdonos, az üzemeltető, illetve az üzemeltetéssel kapcsolatos költségviselő személyének tisztázása és a közvilágítási eszközöknek, beleértve az aktív és passzív elemeknek a tulajdonba, illetve üzemeltetésbe vételére vonatkozóan a Vállalkozó köteles beszerezni a későbbi tulajdonos, üzemeltető nyilatkozatait legkésőbb a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdéséig - Rész Műszaki Átadás – átvételi Eljárás esetén az adott Építési Szakaszra, Mérföldkőre vagy önállóan üzemeltethető Létesítményre, Építményre vonatkozó Rész Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdéséig.
2. A Megrendelő - a Vállalkozó kérésére - egyedi intézkedésével felmentést adhat az 1. pontban meghatározott határidő alól, meghatározva az új határidőt, amennyiben a tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői kérdések tisztázása és a nyilatkozat megtételének hiánya, nem megfelelősége a Vállalkozó érdekkörén kívül álló okból nem lehetséges.
3. A Vállalkozó feladata a közvilágítás fejlesztése esetén az áramszolgáltatóhoz történő igénybejelentés teljes körű lebonyolítása, az ahhoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzése és biztosítása.